Phần 1 - Phân tích

| Quy tắc | Đúng/Sai | Vi phạm sự kiện/Artifact nào | Trụ cột bị ảnh hưởng | Hậu quả thực tế / Lý do đúng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QT1 | Sai | Sprint | Kiểm tra | Sprint dài ngắn thất thường nên người dùng thử không biết lúc nào có bản mới. |
| QT2 | Sai | Increment, Sprint Review | Minh bạch | Người dùng thử thấy bản demo còn lỗi nên góp ý theo một bức tranh không đúng với thực tế. |
| QT3 | Đúng | — | — | Đúng vì Sprint Review sinh ra để lấy góp ý và Product Owner chỉnh lại Product Backlog theo đó. |
| QT4 | Sai | Sprint Retrospective | Thích ứng | Không họp rút kinh nghiệm nên lỗi cũ cứ lặp lại. |

Phần 2 - Sửa lỗi

QT1: Mọi Sprint có độ dài cố định (ví dụ 2 tuần), không quá 1 tháng; việc nhiều hay ít thì chỉnh số lượng việc đưa vào Sprint chứ không đổi độ dài.

QT2: Khi Sprint Review chỉ demo phần đã đạt Definition of Done (chạy ổn, đã kiểm thử); phần chưa xong thì không tính là Increment và trả về Product Backlog.

QT4: Cuối Sprint nào cũng phải họp Sprint Retrospective, có sự cố hay không, và chọn ít nhất 1 việc cải tiến cho Sprint sau.