Phần 1 - Phân tích

| Quy ước | Đúng/Sai | Quyết định thuộc vai trò nào & vì sao | Triệu chứng gây ra |
| --- | --- | --- | --- |
| QU1 | Sai | Developers. Review code và chọn thư viện là cách triển khai kỹ thuật, Developers tự quyết, Product Owner chỉ lo giá trị và thứ tự ưu tiên. | Đức quá tải vì việc dồn về anh; lập trình viên bị áp cách làm không hợp. |
| QU2 | Sai | Developers. Họ tự tổ chức và tự chia việc, Scrum Master chỉ coach và phục vụ chứ không giao việc. Daily Scrum cũng là buổi để Developers đồng bộ với nhau. | Lập trình viên bị bắt làm theo cách kém hiệu quả. |
| QU3 | Đúng | Product Owner. Sắp thứ tự Product Backlog theo giá trị cho người dùng đúng là việc của PO. | Không có. |
| QU4 | Sai | Product Owner. Thứ tự Product Backlog là của PO; Developers có thể góp ý nhưng không tự đổi, dù lý do là việc dễ làm hơn. | Không trực tiếp gây ra 2 triệu chứng trên, nhưng sẽ làm lệch ưu tiên về giá trị. |

Phần 2 – Sửa lỗi

QU1: Developers tự review code và tự chọn thư viện bản đồ cho tính năng đặt xe; Đức chỉ làm rõ yêu cầu và giá trị mong muốn của tính năng.

QU2: Trong Daily Scrum, Developers tự thống nhất với nhau ai làm thẻ việc nào trong ngày; Lan chỉ điều phối buổi họp và gỡ vướng mắc nếu có.

QU4: Developers nếu thấy một tính năng dễ làm hơn thì đề xuất với Đức, còn thứ tự Product Backlog do Đức quyết định.

QU3 giữ nguyên vì đã đúng.

Hai triệu chứng được gỡ nhờ sửa QU1 (Đức hết bị dồn việc, Developers tự chọn cách làm) và QU2 (Developers tự chia việc nên không còn bị áp đặt).