RÀ SOÁT USER STORY VÀ SẮP XẾP PRODUCT BACKLOG – FOODNOW

## Bước 1. Tìm lỗi

| Mã | Kết quả và lý do |
| --- | --- |
| US1 | Đạt: vai trò rõ, một việc, có lợi ích, thử được bằng cách chọn loại món rồi xem kết quả. |
| US2 | T (Testable) sai: "đẹp" và "dễ dùng" là ý kiến chủ quan, không đo được nên không biết khi nào là xong (cũng khó ước lượng). |
| US3 | V (Valuable) sai: lợi ích "code dễ bảo trì" chỉ có lợi cho lập trình viên, khách hàng không thấy giá trị gì; đây là việc kỹ thuật nên không nên viết thành user story cho người dùng. |
| US4 | S (Small) sai: gộp quá nhiều việc (nhiều kiểu xem báo cáo, xuất Excel, tự gửi email) nên quá lớn, không làm xong trong một Sprint và không ước lượng được. |

## Bước 2. Sửa lỗi

a) US2 viết lại:

Là một khách hàng, tôi muốn đặt được món chỉ trong tối đa 3 bước (chọn món, xem giỏ hàng, xác nhận đơn), để đặt món nhanh và không bị rối.

Tiêu chí "dễ dùng" đo được: từ lúc chọn món đến lúc xác nhận đơn không quá 3 bước (3 màn hình).

b) Tách US4 và đặt vào cây Epic → Feature → User Story:

- Epic: Quản lý và theo dõi kinh doanh

  - Feature: Báo cáo doanh thu

    - US4a: Là một admin, tôi muốn xem báo cáo doanh thu theo ngày, tuần, tháng, để theo dõi kinh doanh theo từng thời kỳ.

    - US4b: Là một admin, tôi muốn xuất báo cáo doanh thu ra file Excel, để gửi và lưu lại cho ban giám đốc.

## Bước 3. Xếp lại backlog

a) Thứ tự ưu tiên:

| Thứ tự | Story | Lý do |
| --- | --- | --- |
| 1 | US1 | Giá trị cao cho khách hàng (nhanh tìm món), story nhỏ, rõ, dễ làm. |
| 2 | US2 (đã sửa) | Liên quan trực tiếp đến việc đặt món, là chức năng chính của ứng dụng; đã có tiêu chí đo được. |
| 3 | US4a | Admin cần xem doanh thu để theo dõi kinh doanh, nhưng khách hàng chưa bị ảnh hưởng. |
| 4 | US4b | Phụ thuộc vào US4a (phải có báo cáo rồi mới xuất Excel được) nên làm sau. |

b) Theo DEEP, story đứng đầu (US1) cần được mô tả chi tiết nhất: rõ ràng, đủ nhỏ để ước lượng và có tiêu chí chấp nhận cụ thể (ví dụ: chọn loại món thì danh sách chỉ hiện nhà hàng có loại món đó).

Trước khi đưa vào Sprint, buổi Refinement còn phải làm với nó:

- Viết thêm tiêu chí chấp nhận (acceptance criteria) để biết khi nào là xong.

- Cả nhóm ước lượng (ví dụ story point) cho story.

- Hỏi lại Product Owner những chỗ chưa rõ và kiểm tra lại theo INVEST (còn lớn thì tách nhỏ).

- Xác nhận story đã sẵn sàng (Ready) rồi mới đưa vào Sprint.