ƯU TIÊN HÓA PRODUCT BACKLOG BẰNG MOSCOW
CHO SPRINT TIẾP THEO

Ứng dụng đặt xe RikkeiGo

Họ và tên: ............................................................

Lớp: ....................................

# PHẦN 1. ĐỀ XUẤT HAI CÁCH GÁN NHÃN

## Cách 1: Ưu tiên theo ý kiến các bên liên quan

Mỗi bộ phận đề xuất hạng mục mà mình cho là quan trọng nhất. Ví dụ, Marketing ưu tiên giao diện khuyến mãi, còn Chăm sóc khách hàng ưu tiên chat với tài xế. Cách này dễ thu thập ý kiến nhưng có thể bị cảm tính và khó thống nhất.

## Cách 2: Ưu tiên theo mục tiêu phát hành và mức độ cần thiết

Xét mục tiêu bản phát hành “Tháng khuyến mãi”, mức độ ảnh hưởng đến khách hàng và việc có cách xử lý thay thế hay không. Hạng mục làm sai tiền khách hoặc cần để áp dụng khuyến mãi được ưu tiên; hạng mục có phương án thay thế hoặc chỉ làm đẹp trải nghiệm có thể xếp thấp hơn.

# PHẦN 2. SO SÁNH HAI CÁCH

| Tiêu chí | Cách 1: Theo ý kiến các bên | Cách 2: Theo mục tiêu và mức độ cần thiết |
| --- | --- | --- |
| Khách quan khi nhiều bộ phận cùng đề xuất | (–) Mỗi bộ phận dễ ưu tiên nhu cầu của mình nên có thể tranh luận và thiếu thống nhất. | (+) Dựa trên mục tiêu phát hành, ảnh hưởng và phương án thay thế nên có căn cứ chung để quyết định. |
| Bảo vệ hạng mục bắt buộc như #1 | (–) Hạng mục sửa lỗi có thể bị xếp sau nếu không phải ưu tiên của bộ phận đang đề xuất. | (+) Lỗi đang thu sai tiền khách ảnh hưởng trực tiếp nên được xếp Must dù không phải yêu cầu của một bộ phận cụ thể. |

# PHẦN 3. ÁP DỤNG VÀ CHỐT PHẠM VI SPRINT

Chọn Cách 2 vì có căn cứ rõ ràng hơn và giúp bảo vệ những hạng mục thật sự cần cho bản phát hành. Nhãn được xét riêng cho bản phát hành “Tháng khuyến mãi”, không phải quyết định vĩnh viễn cho các bản sau.

| # | Hạng mục | Điểm | Nhãn MoSCoW | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sửa lỗi hiển thị sai cước sau khuyến mãi | 2 | Must | Đang thu sai tiền khách nên phải sửa để tránh tính tiền không chính xác. |
| 2 | Áp mã khuyến mãi khi đặt xe | 2 | Must | Đây là chức năng chính gắn trực tiếp với chương trình “Tháng khuyến mãi”. |
| 3 | Thanh toán bằng ví RikkeiPay | 3 | Should | Có thêm lựa chọn thanh toán, nhưng khách vẫn có thể trả tiền mặt. |
| 4 | Hẹn giờ đặt xe trước | 3 | Must | Được ưu tiên trong phạm vi phát hành đã chốt; cần đưa vào bản này để hoàn thành chức năng hẹn giờ đã chọn. |
| 5 | Chat với tài xế | 3 | Could | Có thì tiện hơn, nhưng khách vẫn có thể gọi điện cho tài xế. |
| 6 | Giao diện trang trí cho chương trình khuyến mãi | 2 | Won’t | Chưa làm trong bản phát hành này vì không quyết định việc tính cước và áp dụng khuyến mãi có hoạt động hay không. |

## Danh sách đưa vào Sprint (tổng năng lực 10 điểm)

1. Sửa lỗi hiển thị sai cước sau khuyến mãi — 2 điểm (Must).

2. Áp mã khuyến mãi khi đặt xe — 2 điểm (Must).

3. Thanh toán bằng ví RikkeiPay — 3 điểm (Should).

4. Hẹn giờ đặt xe trước — 3 điểm (Must).

Tổng điểm Sprint: 2 + 2 + 3 + 3 = 10 điểm, đúng năng lực của đội.

Tổng điểm Must: 2 + 2 + 3 = 7 điểm.

Tỷ lệ Must = 7 / 10 × 100% = 70%. Tỷ lệ này hơi cao hơn mức khoảng 60%, nhưng vẫn gần mục tiêu và các hạng mục được tính theo điểm nguyên có sẵn.

Thông báo cho bên liên quan: Hạng mục #6 (giao diện trang trí khuyến mãi) được xếp Won’t trong bản phát hành cuối Sprint tới; nhóm sẽ xem xét lại ở bản phát hành sau. Hạng mục #5 chưa được đưa vào Sprint vì giới hạn năng lực.